FASE 0: DEFINICIÓN DEL PROYECTO

Análisis de Retención de Usuarios - FitNess App

Fecha de inicio: 19 de Enero 2026
Analista responsable: Leandro Gavegno
Versión: 1.0
Estado: En planificación

1. CONTEXTO DEL NEGOCIO

1.1 Descripción de la Empresa

FitNess App es una aplicación móvil de fitness y bienestar que ofrece:

- Planes de entrenamiento personalizados

- Seguimiento nutricional

- Clases en vivo y on-demand

- Comunidad de usuarios

Modelo de negocio: Suscripción mensual, trimestral y anual
Usuarios activos: ~15,000 usuarios registrados
Mercado objetivo: Personas de 18-45 años interesadas en fitness y bienestar

1.2 Situación Actual

La aplicación ha experimentado un crecimiento acelerado gracias a inversiones significativas en marketing digital. Sin embargo, enfrenta un problema crítico de retención que amenaza la sostenibilidad del modelo de negocio.

Datos clave del problema:

- Tasa de abandono al primer mes: 65% (vs 40% benchmark industria)

- Tasa de renovación de suscripción: 35% (objetivo: 60%)

- Usuarios que NO completan su primer plan: 70%

- Impacto financiero estimado: Pérdida de $450K USD anuales en MRR (Monthly Recurring Revenue)

Síntomas observados:

- Alta conversión en registro (gracias a marketing)

- Baja activación (usuarios no completan onboarding)

- Abandono masivo entre días 7-14

- Notificaciones genéricas con CTR < 5%

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE NEGOCIO

2.1 Problema Central

FitNess App no puede identificar proactivamente a usuarios en riesgo de abandono ni personalizar su experiencia, lo que resulta en:

- Alta tasa de churn (65%) en el primer mes de uso

- Bajo engagement: Solo 30% de usuarios completan su primer entrenamiento

- Estrategia de retención genérica sin segmentación basada en comportamiento

- Desconocimiento del contenido efectivo para mantener usuarios activos

2.2 Causa Raíz

La información de los usuarios está fragmentada en múltiples sistemas sin capacidad de análisis unificado:

| Sistema | Datos | Problema |
| --- | --- | --- |
| Base datos de actividad | Sesiones, clics, eventos | No vinculado con suscripciones |
| CRM de suscripciones | Pagos, renovaciones | No vinculado con comportamiento |
| Analytics de contenido | Popularidad de videos/planes | No vinculado con retención |
| Demografía de usuarios | Edad, género, nivel fitness | Almacenado en formato JSON disperso |

Resultado: Imposibilidad de correlacionar comportamiento → retención → contenido efectivo

2.3 Impacto del Problema

Impacto Financiero

- Pérdida anual estimada: $450K USD en MRR no capturado

- CAC (Costo de Adquisición de Cliente): $25 USD

- LTV actual: $35 USD (muy bajo por alta tasa de churn)

- LTV objetivo: $90 USD (con retención mejorada)

Impacto Operativo

- Equipo de marketing invierte en adquisición pero no en retención

- Equipo de producto crea contenido "a ciegas" sin data

- Atención al cliente reactiva (solo cuando ya cancelaron)

Impacto Estratégico

- Crecimiento no sostenible (depende de adquisición continua)

- Baja ventaja competitiva (competidores con mejor retención ganan)

- Riesgo de percepción negativa de marca

3. STAKEHOLDERS Y AUDIENCIA

3.1 Stakeholders Primarios (Tomadores de decisión)

| Stakeholder | Rol | Interés en el proyecto | Poder de decisión |
| --- | --- | --- | --- |
| CEO / Dirección General | Estrategia global | ROI del proyecto, crecimiento sostenible | Alto |
| VP de Producto | Roadmap de features | Qué funcionalidades priorizar | Alto |
| Director de Marketing | Estrategia de retención | Segmentación, personalización | Alto |
| CFO | Impacto financiero | Reducción de churn, aumento LTV | Medio |

3.2 Stakeholders Secundarios (Ejecutores)

| Stakeholder | Rol | Cómo usarán los resultados |
| --- | --- | --- |
| Equipo de Producto | Desarrollo de features | Implementar mejoras en onboarding, gamificación |
| Equipo de Marketing | Campañas de retención | Crear segmentos, personalizar mensajes |
| Content Creators | Producción de contenido | Enfocar esfuerzo en contenido que retiene |
| Customer Success | Atención al cliente | Contactar proactivamente usuarios en riesgo |
| Data Engineering | Infraestructura de datos | Implementar pipeline de datos unificado |

3.3 Audiencia de los Entregables

Presentación Ejecutiva (5 slides):

- Audiencia: CEO, VP Producto, Director Marketing, CFO

- Formato: Insights clave + recomendaciones accionables

- Tiempo: 15 minutos

Dashboard Interactivo (Power BI):

- Audiencia: Equipo de Producto, Marketing, Customer Success

- Uso: Monitoreo continuo de métricas de retención

Informe Técnico (30 páginas):

- Audiencia: Equipo de Data, Producto (técnico)

- Contenido: Metodología, código, análisis detallado

4. OBJETIVOS SMART DEL PROYECTO

Objetivo Principal

Reducir la tasa de abandono al primer mes del 65% al 45% mediante la identificación de patrones de comportamiento que permitan implementar estrategias de retención personalizadas, en un plazo de 12 semanas.

Objetivos Específicos SMART

Objetivo 1: Diagnóstico de Abandono

- Specific: Identificar las 5 principales causas de abandono analizando diferencias de comportamiento entre usuarios retenidos vs churned

- Measurable: Documentar al menos 5 patrones estadísticamente significativos (p-value < 0.05)

- Achievable: Dataset disponible con 11,600 registros de actividad

- Relevant: Permite enfocar esfuerzos de retención en causas reales

- Time-bound: Semanas 1-2 del proyecto

Entregable: Informe "Diagnóstico de Causas de Abandono" con análisis estadístico

Objetivo 2: Segmentación de Usuarios en Riesgo

- S: Crear modelo de segmentación que clasifique usuarios en 3 grupos: Alto riesgo, Medio riesgo, Bajo riesgo de abandono

- M: Lograr que el modelo identifique correctamente al 80% de usuarios que abandonarán (recall ≥ 80%)

- A: Variables de comportamiento disponibles (frecuencia sesiones, % completado, días activos)

- R: Permite activar estrategias proactivas de retención

- T: Semanas 2-3 del proyecto

Entregable: Algoritmo de scoring de riesgo + Dashboard con segmentos

Objetivo 3: Identificación de Contenido Efectivo

- S: Determinar qué tipos de planes de entrenamiento y contenido nutricional tienen mayor correlación con retención (r > 0.6)

- M: Rankear top 10 planes por tasa de retención de usuarios que los completaron

- A: Dataset de progreso_planes.csv e interacciones_nutricion.xlsx disponibles

- R: Permite optimizar estrategia de contenido y recomendaciones personalizadas

- T: Semanas 2-3 del proyecto

Entregable: Reporte "Contenido de Alto Impacto en Retención"

Objetivo 4: Optimización de Onboarding

- S: Identificar los 3-5 "eventos clave" durante el onboarding (primeros 7 días) que predicen retención a 30 días

- M: Cuantificar el impacto de cada evento (ej: "Completar perfil aumenta retención en 35%")

- A: Data de actividad_usuarios.csv con timestamps detallados

- R: Permite rediseñar flujo de onboarding para maximizar activación

- T: Semanas 1-2 del proyecto

Entregable: Mapa de "Customer Journey - Primeros 7 días críticos"

Objetivo 5: Recomendaciones Accionables

- S: Generar 10 recomendaciones priorizadas (alta/media/baja prioridad) basadas en hallazgos del análisis

- M: Cada recomendación con impacto cuantificado (ej: "Reducir churn en 8%", "Aumentar LTV en $15")

- A: Insights de objetivos 1-4 + benchmarks de industria

- R: Entregable final que guía plan de acción de 90 días

- T: Semana 4 del proyecto

Entregable: Plan de Acción "Estrategia de Retención FitNess 2026"

5. PREGUNTAS DE NEGOCIO ORIENTADORAS

5.1 Preguntas Primarias (Críticas para el negocio)

Estas preguntas DEBEN ser respondidas para cumplir objetivos:

- ¿Qué características distinguen a los usuarios que se quedan vs los que abandonan?

  - Demográficas: edad, género, nivel fitness, ciudad

  - Comportamiento: frecuencia de sesiones, duración, días activos

  - Engagement: % plan completado, tipos de contenido consumido

- ¿En qué momento del ciclo de vida ocurre el mayor abandono?

  - Día 1-7 (onboarding)

  - Día 8-14 (primera barrera)

  - Día 15-30 (antes de renovación)

- ¿Qué eventos/acciones predicen retención a 30 días?

  - Completar perfil

  - Finalizar primer entrenamiento

  - Consumir contenido nutricional

  - Interactuar con clases en vivo

- ¿Qué contenido (planes/videos) retiene más usuarios?

  - Tipos de plan (cardio, fuerza, yoga, HIIT)

  - Duración de planes (7 días, 14 días, 30 días)

  - Nivel de dificultad (principiante, intermedio, avanzado)

- ¿Cómo varía la retención según método de pago y costo de suscripción?

  - Mensual vs trimestral vs anual

  - Tarjeta de crédito vs PayPal vs otros

5.2 Preguntas Secundarias (Complementarias)

Análisis adicionales que enriquecen el diagnóstico:

- ¿Existe estacionalidad en el abandono? (ej: pico en enero por propósitos año nuevo)

- ¿Qué canales de registro (fuente_registro) generan usuarios de mayor calidad/retención?

- ¿Hay diferencias geográficas significativas en retención?

- ¿Los usuarios que registran métricas de nutrición tienen mayor retención?

- ¿Cuál es la frecuencia óptima de notificaciones/emails para retener sin saturar?

6. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO (KPIs)

6.1 KPIs de Retención (Primarios)

| KPI | Fórmula | Valor Actual | Objetivo (3 meses) | Fuente de Datos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasa de Abandono (Churn Rate) | (Usuarios cancelados / Total usuarios) × 100 | 65% | 45% | suscripciones_usuarios.xlsx |
| Tasa de Retención a 30 días | (Usuarios activos día 30 / Nuevos usuarios) × 100 | 35% | 55% | actividad_usuarios.csv |
| Tasa de Renovación de Suscripción | (Renovaciones / Suscripciones vencidas) × 100 | 35% | 60% | suscripciones_usuarios.xlsx |

6.2 KPIs de Engagement (Secundarios)

| KPI | Fórmula | Valor Actual | Objetivo | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tasa de Activación | (Usuarios que completan onboarding / Registros) × 100 | 30% | 60% | actividad_usuarios.csv |
| Frecuencia de Sesiones (semanal) | Promedio de sesiones por usuario activo por semana | 2.1 | 4.0 | actividad_usuarios.csv |
| Tiempo Promedio en App (minutos/día) | Promedio de duración de sesiones | 12 min | 20 min | actividad_usuarios.csv (Duracion_Minutos) |
| Tasa de Finalización de Planes | (Planes completados 100% / Total planes iniciados) × 100 | 18% | 35% | progreso_planes.csv |

6.3 KPIs de Contenido (Terciarios)

| KPI | Descripción | Objetivo | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Top 10 Planes por Retención | Planes cuyos usuarios tienen >70% retención | Identificar | progreso_planes.csv + suscripciones |
| Ratio Consumo Nutrición | % usuarios que interactúan con nutrición | 50% | interacciones_nutricion.xlsx |

6.4 KPIs Financieros (Impacto de negocio)

| KPI | Fórmula | Valor Actual | Objetivo | Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LTV (Lifetime Value) | ARPU × Vida promedio del cliente | $35 | $90 | +$55 por usuario |
| MRR (Monthly Recurring Revenue) | Suma de suscripciones activas mensuales | Variable | +30% | +$135K/mes |
| Payback Period | CAC / ARPU mensual | 5 meses | 3 meses | Mejora ROI marketing |

7. ALCANCE Y LIMITACIONES DEL PROYECTO

7.1 DENTRO DEL ALCANCE ✅

Datos incluidos:

- Actividad de usuarios: 11,600 registros de eventos (sesiones, entrenamientos, clics)

- Datos demográficos: 1,000 usuarios con edad, género, nivel fitness, ciudad

- Suscripciones: 1,050 registros de estado, costos, métodos de pago

- Progreso de planes: 2,025 registros de avance en entrenamientos

- Interacciones nutrición: 1,200 registros de métricas nutricionales

Análisis a realizar:

- Análisis Exploratorio de Datos (EDA):

  - Distribuciones de variables

  - Detección de outliers

  - Correlaciones bivariadas

- Análisis de Retención:

  - Cálculo de churn rate por cohorte

  - Análisis de supervivencia (Kaplan-Meier)

  - Identificación de puntos de fuga (funnel de activación)

- Segmentación de Usuarios:

  - Clustering (K-means) por comportamiento

  - Segmentación RFM adaptada (Recency, Frequency, Monetary-engagement)

  - Perfiles de usuarios de alto/bajo valor

- Análisis de Contenido:

  - Ranking de planes por tasa de finalización

  - Correlación tipo_plan → retención

  - Análisis de popularidad vs efectividad

- Modelado Predictivo (Básico):

  - Regresión logística para predecir churn

  - Árbol de decisión para identificar reglas de abandono

  - Scoring de riesgo de abandono

Entregables:

- 6 Notebooks de Jupyter documentados

- Dashboard interactivo en Power BI

- Informe ejecutivo (PDF, 5 páginas)

- Informe técnico completo (PDF, 30 páginas)

- Presentación de resultados (PPT, 15 slides)

- Dataset consolidado limpio

- Repositorio GitHub público

Herramientas:

- Python 3.11 (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn)

- Power BI Desktop

- Jupyter Notebook

- Excel (análisis preliminar)

- Git/GitHub (control de versiones)

7.2 FUERA DEL ALCANCE ❌

No incluye:

- Datos no disponibles:

  - Datos de competencia (no hay benchmarking externo)

  - Feedback cualitativo de usuarios (encuestas, NPS)

  - Datos de marketing (inversión en campañas, canales específicos)

  - Datos de soporte al cliente (tickets, quejas)

  - Datos de uso de features específicas (botones clickeados en detalle)

- Análisis no cubiertos:

  - Análisis de sentimiento en redes sociales

  - A/B testing experimental (solo análisis observacional)

  - Forecasting de ingresos a largo plazo (>6 meses)

  - Análisis de precio óptimo (no hay datos de elasticidad)

- Implementación técnica:

  - Desarrollo de sistema de alertas en producción

  - Integración con CRM/plataforma de marketing

  - Automatización de reportes (solo dashboards manuales)

  - Deploy de modelos en producción

- Aspectos de negocio:

  - Diseño de nuevas features de producto

  - Ejecución de campañas de marketing

  - Negociación con proveedores de contenido

  - Cambios en estrategia de pricing

7.3 SUPUESTOS CRÍTICOS

- Calidad de datos: Se asume que los datos son representativos y no tienen sesgos sistemáticos de recolección

- Definición de "usuario activo": Usuario que ha tenido al menos 1 sesión en los últimos 7 días

- Definición de "abandono": Usuario que no renueva suscripción tras vencimiento y no tiene actividad en 30 días

- Ventana de análisis: Se analizará comportamiento de usuarios registrados en los últimos 6 meses

- Independencia de observaciones: Se asume que el comportamiento de un usuario no afecta significativamente a otros

7.4 LIMITACIONES CONOCIDAS

- Tamaño de muestra limitado:

  - Solo 1,000 usuarios en datos demográficos vs 11,600 registros de actividad

  - Posible desbalance entre usuarios activos y churned

- Datos históricos limitados:

  - No se conoce el período temporal cubierto

  - Puede haber estacionalidad no capturada

- Fragmentación de datos:

  - Archivos en múltiples formatos (CSV, JSON, Excel)

  - Posibles inconsistencias en IDs de usuarios entre archivos

  - Requiere proceso intensivo de unificación (ETL)

- Variables faltantes:

  - No hay datos de inversión en marketing por canal

  - No hay información sobre features de producto usadas

  - Falta información sobre el contenido específico (títulos de videos, nombres de planes)

- Sesgo de supervivencia:

  - Los usuarios activos actuales pueden no representar comportamiento de usuarios que ya abandonaron hace tiempo

- Causalidad vs Correlación:

  - Los análisis identificarán correlaciones, pero no necesariamente causalidad

  - Recomendaciones deberán ser validadas con tests A/B

8. FUENTES DE DATOS

8.1 Inventario de Datasets

| Archivo | Formato | Registros | Descripción | Calidad Esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| actividad_usuarios.csv | CSV | 11,600 | Eventos de actividad en la app | ✅ Estructurado |
| datos_demograficos.json | JSON | 1,000 | Perfil demográfico de usuarios | ⚠️ Semi-estructurado |
| suscripciones_usuarios.xlsx | Excel | 1,050 | Estado y pagos de suscripciones | ✅ Estructurado |
| progreso_planes.csv | CSV | 2,025 | Avance en planes de entrenamiento | ✅ Estructurado |
| interacciones_nutricion.xlsx | Excel | 1,200 | Métricas de nutrición registradas | ✅ Estructurado |

8.2 Diccionario de Datos Consolidado

Tabla 1: actividad_usuarios.csv (11,600 registros)

| Columna | Tipo | Descripción | Valores Ejemplo | Nulos Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Actividad | String | PK - Identificador único del evento | "ACT_00001" | 0% |
| ID_Usuario | String | FK - Identificador del usuario | "USR_00123" | 0% |
| Fecha_Actividad | Date | Timestamp del evento | "2025-01-15" | 0% |
| Tipo_Evento | String | Categoría de acción | "inicio_sesion", "entrenamiento_completado", "video_visto" | 0% |
| Duracion_Minutos | Float | Duración del evento en minutos | 25.5 | 5% (eventos instantáneos) |
| ID_Contenido | String | FK - Contenido asociado al evento | "PLAN_045", "VIDEO_123" | 30% (no todos los eventos tienen contenido) |

Valores únicos esperados en Tipo_Evento:

- inicio_sesion

- entrenamiento_completado

- video_visto

- articulo_leido

- plan_iniciado

- perfil_completado

- clase_en_vivo_asistida

Tabla 2: datos_demograficos.json (1,000 registros)

| Columna | Tipo | Descripción | Valores Ejemplo | Nulos Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Usuario | String | PK - Identificador del usuario | "USR_00123" | 0% |
| Edad | Integer | Edad del usuario en años | 28 | 5% |
| Genero | String | Género del usuario | "Masculino", "Femenino", "Otro" | 5% |
| Nivel_Fitness | String | Nivel autodeclarado | "Principiante", "Intermedio", "Avanzado" | 10% |
| Fuente_Registro | String | Canal de adquisición | "Facebook", "Google", "Referido", "Organico" | 0% |
| Ciudad | String | Ciudad de residencia | "Buenos Aires", "Córdoba", "Rosario" | 10% |

Tabla 3: suscripciones_usuarios.xlsx (1,050 registros)

| Columna | Tipo | Descripción | Valores Ejemplo | Nulos Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Suscripcion | String | PK - Identificador de suscripción | "SUB_00456" | 0% |
| ID_Usuario | String | FK - Identificador del usuario | "USR_00123" | 0% |
| Fecha_Inicio | Date | Fecha de inicio de suscripción | "2025-01-01" | 0% |
| Estado_Suscripcion | String | Estado actual | "Activa", "Cancelada", "Vencida", "Renovada" | 0% |
| Costo_Suscripcion_USD | Float | Precio mensual | 9.99, 24.99, 79.99 | 0% |
| Metodo_Pago | String | Forma de pago | "Tarjeta_Credito", "PayPal", "Transferencia" | 5% |

Nota: Un usuario puede tener múltiples suscripciones (renovaciones)

Tabla 4: progreso_planes.csv (2,025 registros)

| Columna | Tipo | Descripción | Valores Ejemplo | Nulos Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Progreso | String | PK - Identificador de progreso | "PRG_00789" | 0% |
| ID_Usuario | String | FK - Identificador del usuario | "USR_00123" | 0% |
| ID_Plan | String | FK - Identificador del plan | "PLAN_045" | 0% |
| Porcentaje_Completado | Float | % de finalización (0-100) | 75.5 | 0% |
| Fecha_Actualizacion | Date | Última modificación | "2025-01-20" | 0% |
| Tipo_Plan | String | Categoría del plan | "Cardio", "Fuerza", "Yoga", "HIIT", "Perdida_Peso" | 0% |

Tabla 5: interacciones_nutricion.xlsx (1,200 registros)

| Columna | Tipo | Descripción | Valores Ejemplo | Nulos Esperados |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID_Interaccion_Nutricion | String | PK - Identificador de interacción | "NUT_00321" | 0% |
| ID_Usuario | String | FK - Identificador del usuario | "USR_00123" | 0% |
| Fecha_Registro | Date | Fecha de la interacción | "2025-01-18" | 0% |
| Metrica_Registrada | String | Tipo de métrica | "Calorias", "Proteinas", "Agua", " |  |